###### DWP.433.581.2016.VII                  	     Poznań, 17 czerwca 2019 r.

Pani

Łucja Zielińska

Radna Województwa Wielkopolskiego

W związku z interpelacją z 27 maja 2019 r. dotyczącą weryfikacji dokumentów związanych z realizacją projektu nr RPWP.09.03.03-30-0011/16 pn. Budowa Sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile wyjaśniam:

Beneficjent składał w ramach projektu trzy wnioski o płatność. Pierwszy z wniosków złożony 27.09.2017 r., został wycofany z uwagi na brak przekazania dokumentacji budowlanej.

Kolejny wniosek beneficjent złożył 19.01.2018 r. z uwagi na konieczność dokonania poprawy wniosek był odsyłany do poprawy. Kolejne wersje wniosku beneficjent składał 2.03.2018 r., 16.04.2018 r. oraz 5.07.2018 r. W dniu 6.07.2018 r. wniosek został ostatecznie zweryfikowany. Tego samego dnia poinformowano beneficjenta o możliwości dokonania wypłaty środków w wysokości pomniejszonej o 25% z uwagi na konieczność zweryfikowania udzielonych  w ramach projektu zamówień publicznych.

Za zgodą beneficjenta z 6.07.2018 r. wniosek został zatwierdzony i w dniu 18.07.2018 r. nastąpił przelew środków w wysokości 75% wnioskowanej kwoty.

W dniu 25.07.2018 r. beneficjent złożył kolejny wniosek o płatność. Wniosek wymagał dokonania poprawy. Wersje poprawianego wniosku składane były przez beneficjenta w dniach 19.09.2018 r., 13.11.2018 r. oraz 17.01.2019 r.

W wyniku dokonanej poprawy wniosku o płatność w dniu 20.02.2019 r., zaszła konieczność podpisania z beneficjentem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, o czym tego samego dnia został poinformowany. Po zawarciu aneksu do umowy o dofinansowanie beneficjent złożył w dniu 4.06.2019 r. wniosek o płatność końcową. Wniosek jest obecnie w trakcie weryfikacji. Równolegle trwa kontrola przesłanej przez beneficjenta dokumentacji związanej z udzielonymi w ramach projektu zamówieniami publicznymi. Z uwagi na niekompletność dokumentacji wystąpiono z prośbą w dniu 10.06.2019 r. o jej uzupełnienie, co nastąpiło 13.06.2019 r.

Ponadto informuję, że projekt został przewidziany do kontroli na miejscu jego realizacji.

Kontrola na miejscu realizacji projektu została zaplanowana pierwotnie na dzień 18.06.2019 r., ale z uwagi na prośbę beneficjenta o przesunięciu terminu kontroli został wyznaczony nowy termin tj. 28.06.2019 r.

Trwają wszelkie czynności konieczne do zakończenia weryfikacji złożonego wniosku o płatność końcową w możliwie najkrótszym terminie.

Niezwłocznie po zakończeniu czynności kontrolnych, w tym kontroli na miejscu realizacji projektu, w przypadku braku stwierdzenia nieprawidłowości, nastąpi wypłata pozostałej części dofinansowania.

Z poważaniem

z up. Marszałka Województwa

Wojciech Jankowiak

Wicemarszałek